Sonic Wave – Sistema di Libreria Musicale

Clicca qui per Trello

Sonic Wave è un’applicazione desktop sviluppata in Java 17 con JavaFX per la gestione e la riproduzione di una libreria musicale locale (file MP3). Il progetto applica i principi dell’Ingegneria del Software e i Design Pattern per garantire una struttura modulare, manutenibile e scalabile.

Membri del Team (Gruppo 16): Aniello De Girolamo Del Mauro, Manuel De Vivo, Simone Donato, Alessio Ferrara

Funzionalità Principali

•  Gestione Libreria – Aggiunta (singola e massiva), rimozione e organizzazione di brani MP3 con supporto Undo/Redo.

•  Playlist & Smart Playlist – Creazione di playlist standard e Smart Playlist automatiche, che si aggiornano dinamicamente in base a filtri (FiltroRicerca).

•  Riproduzione Musicale – Player integrato con controlli Play / Pausa / Stop / Skip, barra di avanzamento e gestione della coda.

•  Modalità di Riproduzione – Sequenziale, Casuale (Shuffle), Loop continuo – selezionabili a runtime.

•  Ricerca e Filtraggio – Ricerca avanzata per testo libero o filtri specifici (genere, tag, artista).

•  Ordinamento – Ordinamento della libreria per titolo, autore, anno, genere o tag (ascendente/discendente).

•  Gestione Tag e Metadati – Classificazione tramite generi predefiniti (Genere) e tag personalizzati (Tag).

•  Statistiche di Ascolto – Classifica dei brani e delle playlist più ascoltati.

•  Menu Contestuale – Opzioni dinamiche sul singolo brano in base allo stato corrente dell’interfaccia.

•  Persistenza Dati – Salvataggio permanente su file CSV di metadati, playlist e contatori di ascolto.

Tecnologie Utilizzate

•  Java 17 – Linguaggio principale.

•  JavaFX 17.0.13 – Interfaccia grafica (GUI) con file FXML.

•  Maven – Build automation e gestione dipendenze.

•  JUnit 5 (5.10.0) – Testing unitario.

Architettura e Design Pattern (GoF)

L’architettura del software si basa sul pattern MVC (Model-View-Controller), mantenendo separata la logica di dominio dall’interfaccia utente.

Pattern Implementati:

Factory Method (Creazionale):  BranoFactory, BranoCreator – Creazione strutturata degli oggetti musicali (Brano) con validazione centralizzata.

Singleton (Creazionale): Libreria, GestoreRiproduzione - Garantisce un'unica istanza globale per i componenti centrali del sistema (collezione brani e player audio).

Proxy (Strutturale):  BranoProxy, IBrano – Virtual Proxy per il caricamento lazy dei metadati dal CSV; i dettagli vengono caricati solo quando effettivamente richiesti.

Adapter (Strutturale):  Mp3Adapter, Mp3LibFile, Playable – Adatta l’interfaccia di una libreria esterna per file MP3 all’interfaccia Playable del sistema.

Observer (Comportamentale):  LibreriaObserver, RiproduzioneObserver, StatisticheAscolto, SmartPlaylist – Notifica automatica dei cambiamenti nella libreria e nello stato del player.

Iterator (Comportamentale):  PlaylistIterator, SequentialIterator, ShuffleIterator, LoopIterator – Attraversamento trasparente delle playlist secondo diverse strategie di riproduzione.

Command (Comportamentale):  Command, UndoManager, comandi concreti – Incapsulamento delle operazioni come oggetti con pieno supporto Undo/Redo.

Strategy (Comportamentale):  PlaybackStrategy, OrdinamentoStrategy – Selezione a runtime dell’algoritmo di riproduzione e di ordinamento della libreria.

State (Comportamentale):  PlayerState, PlayingState, PausedState, StoppedState, StatoUI, MenuContestuale – Gestione degli stati del player musicale e personalizzazione del menu contestuale.

Struttura del Progetto

Il progetto è organizzato secondo il pattern MVC con package dedicati a model, view, controller, più package specifici per ogni design pattern (command, strategy, state, adapter, persistence).

La persistenza è basata su file CSV gestiti dal MetadataService, con BranoProxy che implementa il caricamento lazy per migliorare le performance all’avvio.

Definition of Done

Definition of Done: Una user story è completata quando:

•  Il codice viene compilato senza errori.

•  Rispetta i criteri di naming standard di Java.

•  Rispetta i criteri di acceptance e supera con successo i test con JUnit.

•  Il codice è stato revisionato da almeno un altro membro del team.

Programmazione 1° Sprint

Sprint Velocity Prevista: 15 Story Points

•  US1 – Setup progetto e infrastruttura (3 SP)

•  US2 – Modello dati brano musicale (2 SP)

•  US3 – Importazione brani nella libreria (2 SP)

•  US4 – Visualizzazione libreria musicale (2 SP)

•  US6 – Creazione e gestione playlist base (2 SP)

•  US7 – Aggiunta e rimozione brani da playlist (2 SP)

•  US8 – Navigazione tra le viste principali (1 SP)

•  US9 – Eliminazione Playlist (1 SP)

•  US10 – Aggiunta a Playlist (1 SP)

•  US11 – Rimozione da Playlist (1 SP)

Sprint 1 – Release Report

Velocity Prevista: 15 Story Points

Velocity Reale: 15 Story Points

Obiettivo dello Sprint:  Impostazione dell'architettura MVC del sistema, sviluppo della gestione base della libreria musicale (importazione, visualizzazione e organizzazione dei brani), creazione delle interfacce di navigazione principali, configurazione dell'ambiente di sviluppo collaborativo (Git, Trello) e definizione delle convenzioni di codice del team.

User Stories incluse:

US1 – Setup progetto e infrastruttura (3 SP) →  Configurazione ambiente di sviluppo, repository Git, struttura package MVC e dipendenze del progetto.

US2 – Modello dati brano musicale (2 SP) →  Definizione delle entità Brano con metadati (titolo, artista, album, durata, genere) e persistenza su file system.

US3 – Importazione brani nella libreria (2 SP) →  Caricamento di file audio nella libreria musicale con parsing automatico dei metadati e validazione dei formati supportati.

US4 – Visualizzazione libreria musicale (2 SP) →  Interfaccia tabellare della libreria con colonne ordinabili e anteprima dei metadati principali di ciascun brano.

US6 – Creazione e gestione playlist base (2 SP) →  Creazione, rinomina ed eliminazione di playlist con salvataggio persistente e caricamento all'avvio.

US7 – Aggiunta e rimozione brani da playlist (2 SP) →  Operazioni di inserimento e cancellazione di brani nelle playlist con aggiornamento immediato della vista e conteggio elementi.

US8 – Navigazione tra le viste principali (1 SP) →  Implementazione del sistema di navigazione tra Home, Libreria e Playlist con conservazione dello stato dell'interfaccia.

US9 – Eliminazione Playlist (1 SP) →  Come utente voglio poter eliminare un’intera playlist, affinché io possa rimuovere le raccolte che non mi interessano più.

US10 – Aggiunta a Playlist (1 SP) →  Come utente voglio aggiungere un brano a una specifica playlist, affinché io possa arricchire le mie raccolte musicali senza alterare la libreria generale.

US11 – Rimozione da Playlist (1 SP) →  Come utente voglio rimuovere un brano da una specifica playlist, affinché io possa affinare la mia selezione musicale senza eliminare i brani dalla raccolta generale.

Sprint Review & Retrospective:  Il primo sprint ha raggiunto tutti gli obiettivi pianificati con una velocity di 15 SP, confermando l'affidabilità delle stime iniziali del team. L'architettura MVC è stata realizzata in modo disaccoppiato, consentendo uno sviluppo parallelo efficace tra i membri del team. La Sprint Retrospective ha evidenziato i seguenti punti di miglioramento secondo il modello Starfish:

•  START → Utilizzare i criteri della “Design Checklist” per le Peer Review, garantendo una validazione strutturata del codice prima del merge.
•  START → Utilizzo di Trello come “radiatore di informazioni” per garantire visibilità costante sull’avanzamento in tempo reale e un maggiore allineamento del team.
•  MORE OF → Incrementare l’uso di Trello per tracciare lo stato delle attività e favorire la comunicazione asincrona.
•  LESS OF → Ridurre le sessioni di programmazione lunghe senza commit intermedi su GitHub, per evitare conflitti di integrazione complessi a fine giornata.
•  STOP → Evitare la sovra-progettazione: fare meno speculazione su pattern non necessari per le User Story attuali, concentrandosi solo su quanto pianificato per lo Sprint.
•  KEEP DOING → Mantenere l’architettura MVC disaccoppiata.

Programmazione 2° Sprint

Sprint Velocity Prevista: 22 Story Points

•  US12 – Controllo Riproduzione (3 SP)

•  US13 – Riproduzione Sequenziale (2 SP)

•  US14 – Riproduzione Casuale (3 SP)

•  US15 – Riproduzione Ciclica (3 SP)

•  US16 – Aggiornamento UI In Tempo Reale (5 SP)

•  US22 – Gestione Brani Durante l’Ascolto della Playlist (3 SP)

•  US23 – Ricerca Brano (3 SP)

Sprint 2 – Release Report

Velocity Prevista: 22 Story Points

Velocity Reale:  25 Story Points (3 SP oltre il pianificato grazie alla stabilità del codice accumulata nello Sprint 1)

Obiettivo dello Sprint:  Implementazione del sistema di riproduzione musicale completo (controlli player, modalità di ascolto sequenziale/casuale/ciclica), aggiornamento dell'interfaccia in tempo reale, gestione avanzata dei brani durante l'ascolto, sistema di ricerca e tagging visivo. Applicazione di design pattern strutturali per la robustezza del motore audio.

User Stories incluse:

US12 – Controllo Riproduzione (3 SP) →  Implementazione dei comandi Play, Pause, Stop con gestione a stati finiti (State Pattern) e feedback visivo in tempo reale sulla UI.

US13 – Riproduzione Sequenziale (2 SP) →  Algoritmo di riproduzione in ordine lineare dei brani della coda, con passaggio automatico al brano successivo al termine di quello corrente.

US14 – Riproduzione Casuale (3 SP) →  Modalità Shuffle con algoritmo di mescolamento casuale senza ripetizioni (Strategy Pattern), attivabile/disattivabile durante l'ascolto.

US15 – Riproduzione Ciclica (3 SP) →  Modalità Loop che reinizia automaticamente la riproduzione dal primo brano al termine della coda, con indicatore di stato dedicato.

US16 – Aggiornamento UI In Tempo Reale (5 SP) →  Binding dinamico tra modello e vista per l'aggiornamento istantaneo di barra di progresso, label brano corrente, copertina e controlli di riproduzione.

US19 – Aggiunta Tag Visivi (3 SP) →  Assegnazione di etichette visive categorizzate (es. Preferiti) ai brani con filtri grafici e persistenza delle preferenze utente.

US22 – Gestione Brani Durante l'Ascolto della Playlist (3 SP) →  Possibilità di aggiungere, rimuovere e riordinare brani nella coda di riproduzione senza interrompere il brano corrente in esecuzione.

US23 – Ricerca Brano (3 SP) →  Barra di ricerca full-text con filtro in tempo reale su titolo, artista, album e genere, con evidenziazione dei risultati nella libreria.

Sprint Review & Retrospective:  Lo Sprint 2 ha superato la velocity prevista (25 SP completati rispetto ai 22 pianificati), grazie alla riduzione del debito tecnico affrontata durante lo Sprint 1; la stabilità del codice ha consentito uno sviluppo parallelo estremamente fluido. Sono stati applicati tre design pattern chiave:

•  State Pattern → Gestisce la macchina a stati finiti del player (Playing, Paused, Stopped), rilasciando il client dalla gestione di complessi if-else condizionali e centralizzando le transizioni di stato.
•  Strategy Pattern → Incapsula gli algoritmi di riproduzione dei brani (Sequenziale, Casuale, Loop) rendendoli completamente intercambiabili a runtime senza alterare il motore audio.
•  Iterator Pattern → Gestisce l'ordine di esecuzione in cui vengono ascoltate le canzoni, separando questa logica dal player musicale che non sa nulla di code, liste o mescolamenti.

Tutti i criteri di accettazione sono stati soddisfatti e i test JUnit per le classi di business logic (Player, Playlist, Command) sono stati automatizzati e superati con successo. Tutti i bug identificati durante lo sprint sono stati risolti:

•  Corretto l’avvio involontario della riproduzione durante l’apertura del menu contestuale di un brano.
•  Corrette le limitazioni nella rimozione di brani da playlist secondarie.
•  Corretto il reset non desiderato della coda di riproduzione dopo la rimozione di un brano.
•  Corretto l’aggiornamento della label “Prossimo brano” dopo modifiche alle playlist.
•  Corretto il feedback mostrato in caso di tentativo di aggiunta di un brano già presente in una playlist.
•  Corretto il reindirizzamento errato alla schermata Libreria dopo l’aggiornamento di una playlist.

Debito tecnico: sono stati introdotti e rimandati alcuni interventi di refactoring relativi ai componenti Proxy e Adapter. Saranno necessari ulteriori interventi nei prossimi sprint per migliorare manutenibilità e ridurre l’accoppiamento tra componenti.

La Sprint 2 Retrospective (Starfish) ha prodotto i seguenti action item:

•  START → Usare le etichette o i commenti su Trello per segnalare un blocco.
•  MORE OF → Committare con frequenza regolare per evitare merge complessi a fine giornata.
•  KEEP DOING → Mantenere l'abitudine di rispondere in modo puntuale a: cosa ho fatto, cosa farò oggi e quali ostacoli ho incontrato (Daily Scrum).
•  STOP → Smettere di aggiornare la task board solo a fine giornata o prima dei checkpoint.
•  LESS OF → Ridurre la tendenza a scendere nei dettagli implementativi durante il Daily Scrum, spostando tali confronti a sessioni dedicate post-meeting per rispettare il limite dei 5 minuti.

Programmazione 3° Sprint

Sprint Velocity Prevista: 19 Story Points (tutto il backlog rimanente)

•  US5 – Selezione Multipla dei Brani (2 SP)

•  US17 – Annullamento Operazioni di Aggiunta o Rimozione Brani (3 SP)

•  US18 – Sezione Più Ascoltati (3 SP)

•  US20 – Riordinamento Dinamico (5 SP)

•  US21 – Creazione Automatica Smart Playlist (3 SP)

•  US19 – Ordinamento per Criterio (3 SP)

Sprint 3 – Final Release Report

Velocity Prevista: 19 Story Points (tutto il backlog rimanente)

Velocity Reale: 19 Story Points

Obiettivo dello Sprint:  Completamento delle feature a priorità minore, implementazione dell'undo/redo tramite Command Pattern, ordinamento dei contenuti, automazione avanzata tramite Smart-Playlist, riordinamento dinamico Drag&Drop e ottimizzazione complessiva tramite Proxy per il lazy loading dei metadati.

User Stories incluse:

US5 – Selezione Multipla dei Brani (2 SP) →  Selezione combinata tramite tasti di controllo (CTRL + click) e predisposizione delle azioni di massa su più brani contemporaneamente.

US17 – Annullamento Operazioni di Aggiunta o Rimozione Brani (3 SP) →  Implementazione del meccanismo di Undo/Redo tramite Command Pattern, con UndoManager a stack di comandi e LibreriaController come receiver delle operazioni.

US18 – Sezione Più Ascoltati (3 SP) →  Tracciamento delle metriche di riproduzione per l'aggiornamento dinamico della Home Page con la classifica dei brani più riprodotti.

US20 – Riordinamento Dinamico (5 SP) →  Spostamento manuale (Drag&Drop) dei brani all'interno di una playlist con ricalcolo immediato della coda attiva e aggiornamento sincrono della vista.

US21 – Creazione Automatica Smart Playlist (3 SP) →  Popolamento dichiarativo a manutenzione zero sincronizzato in tempo reale con la libreria generale, basato su criteri configurabili dall'utente.

US19 – Ordinamento per Criterio (3 SP) →  Algoritmi di riorganizzazione alfabetica crescente/decrescente e cronologica delle colonne dati, con toggle tra le modalità e persistenza della preferenza.

Design Pattern Applicati (S3):  Durante lo Sprint 3 sono stati introdotti tre nuovi design pattern per migliorare la flessibilità e la manutenibilità del sistema:

•  Command Pattern → Incapsula le richieste come oggetti per supportare undo/redo. Implementa interfacce con metodi esegui() e annulla(), sfruttando un UndoManager con uno stack di comandi e un LibreriaController come receiver.
•  Proxy Pattern → Ritarda il caricamento dei metadati di un brano (lazy loading). Tramite l'interfaccia IBrano, il BranoProxy intercetta l'accesso ai metodi di lettura e popola il brano reale da file CSV solo al primo utilizzo.
•  Adapter Pattern → Adatta l'interfaccia di una libreria MP3 esterna (Mp3LibFile) a quella nativa del player (Playable). L'Mp3Adapter traduce le chiamate ai metodi incompatibili e integra dinamicamente il tracking del playCount.

Sprint Review & Retrospective:  Lo Sprint 3 ha completato con successo tutto il backlog rimanente (19 SP), raggiungendo la release finale del software.

Traguardi raggiunti:
•  Tutti i criteri di accettazione sono stati soddisfatti e i test JUnit per le classi di business logic sono stati automatizzati e superati con successo.
•  Gestione codice: risolto il debito tecnico accumulato nelle sprint precedenti, con particolare attenzione ai componenti Proxy e Adapter.
•  Gestione task: migliorato il coordinamento del team grazie all'uso sistematico di Trello come radiatore di informazioni.

Bug individuati e risolti:
•  Corretto l’avvio involontario della riproduzione durante l’apertura del menu contestuale di un brano.
•  Corrette le limitazioni nella rimozione di brani da playlist secondarie.
•  Corretto il reset non desiderato della coda di riproduzione dopo la rimozione di un brano.
•  Corretto l’aggiornamento della label “Prossimo brano” dopo modifiche alle playlist.
•  Corretto il feedback mostrato in caso di tentativo di aggiunta di un brano già presente in una playlist.
•  Corretto il reindirizzamento errato alla schermata Libreria dopo l’aggiornamento di una playlist.

La Sprint 3 Retrospective (Starfish) ha prodotto i seguenti action item:

•  START → Iniziare a svolgere una verifica formale a campione sul repository per garantire la qualità del codice prima del rilascio finale.
•  MORE OF → Pushare il codice in modo più frequente per favorire la Continuous Integration e ridurre il rischio di conflitti complessi.
•  KEEP DOING → Mantenere l’ottima collaborazione interna per risolvere bug bloccanti in modo rapido ed efficace.
•  STOP → Smettere di considerare il lavoro finito una volta scritto il codice; la redazione dei report di Review e Retrospective è parte integrante del processo valutato.
•  LESS OF → Ridurre l’accumulo di modifiche enormi prima di fare il push, favorendo commit piccoli e frequenti per una migliore tracciabilità.